AI Workflow 知识库优化专题会议纪要

文档编号：KB-SAMPLE-20260701    版本：V1.0    生效日期：2026-07-01

说明：本文件用于知识库分块测试，重点验证标题路径、条款、表格、脚注/图注、流程步骤和上下文回填。

# 一、会议基本信息

会议时间：2026 年 7 月 1 日 10:00-11:30

会议地点：线上会议

参会人员：产品、研发、测试、档案业务顾问、项目经理

# 二、议题一：分块策略优化

会议确认，知识库分块不能继续只依赖固定长度切分，应优先采用结构感知分块。

负责人：研发一组。完成时间：2026 年 7 月 15 日。

Markdown、DOCX、PDF、XLSX 应优先保留文档结构。

FAQ、表格、流程步骤、条款组应作为原子或半原子单元处理。

预览、上传、重解析必须使用同一套分块入口。

# 三、议题二：检索上下文补偿

会议确认采用子块召回、父块回填、同组补齐和邻居扩展的组合策略。

负责人：检索组。完成时间：2026 年 7 月 22 日。

权限过滤必须发生在父块回填和同组扩展之前，避免上下文补偿导致越权。

# 四、议题三：测试样例集

会议确认样例集应以业务常见文件为主，包括 DOCX、XLSX、PDF，不应以开发者配置文件作为主样例。

负责人：测试组。完成时间：2026 年 7 月 10 日。

# 五、会议决议

| 决议编号 | 决议内容 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| D001 | 建立真实格式业务样例集 | 测试组 | 2026-07-10 |
| D002 | 实现节点级分块路由 | 研发一组 | 2026-07-15 |
| D003 | 实现父子块检索补偿 | 检索组 | 2026-07-22 |